**Time Recording Log**

**Student** Angela Edith Suárez Torres **Date** 25 de Enero de 2015

**Program** Cálculo Media y Desviación Estándar **Program #** 1

**Instructor** Luis Daniel Benavides Navarro **Language** Java

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Project** | **Phase** | **Start Date and Time** | **Int. Time** | **Stop Date and Time** | **Delta Time** | **Comments** |
| Psp0 | Planning | 21-01-15 20:46 |  | 21-01-15 20:53 | 7 | Planeación de actividades |
|  | Design | 24-01-15 11:02 | 9 | 24-01-15 11:19 | 8 | Int. Baño |
|  | Code | 25-01-15 11:19 | 4 | 25-01-15 11:55 | 32 | Int. reinicio equipo |
|  | Comp | 25-01-15 11:55 |  | 25-01-15 11:55 | 0 | segundos |
|  | Test | 25-01-15 11:55 | 12 | 25-01-15 12:10 | 3 | Int. teléfono |
|  | Code | 25-01-15 12:10 |  | 25-01-15 12:16 | 6 | Solución error lectura archivo |
|  | Test | 25-01-15 12:16 |  | 25-01-15 12:18 | 2 |  |
|  | Code | 25-01-15 12:18 |  | 25-01-15 12:20 | 1 | Solución cálculo media |
|  | Test | 25-01-15 12:20 |  | 25-01-15 12:22 | 2 |  |

**PSP Defect Recording Log**

**Student** Angela Edith Suárez Torres **Date** 25 de Enero de 2015

**Program** Cálculo Media y Desviación Estándar **Program #** 1

**Instructor** Luis Daniel Benavides Navarro **Language** Java

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Project** | **Date** | **Number** | **Type** | **Inject** | **Remove** | **Fix Time** | **Fix Ref.** |
| Psp0 | 25-01-15 | 1 | 80 | CODE | TEST | 6 |  |

Description

Salida : FileNotFoundException. Al ejecutar desde Mvn no resuelve la ruta del archivo.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Project** | **Date** | **Number** | **Type** | **Inject** | **Remove** | **Fix Time** | **Fix Ref.** |
| Psp0 | 25-01-15 | 2 | 80 | CODE | TEST | 1 |  |

Description

Salida : Infinity. La cantidad de items de la lista no se especificó correctamente.

**PSP0 Project Plan Summary**

**Student** Angela Edith Suárez Torres **Date** 25 de Enero de 2015

**Program** Cálculo Media y Desviación Estándar **Program #** 1

**Instructor** Luis Daniel Benavides Navarro **Language** Java

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Time in Phase(min)** | **Plan** | **Actual** | **To Date** | **To Date %** |
| Planning |  | 7 | 7 | 8.4 |
| Design |  | 8 | 8 | 9.5 |
| Code |  | 39 | 39 | 46.3 |
| Compile |  |  |  |  |
| Test |  | 7 | 7 | 8.4 |
| Postmortem |  | 23 | 23 | 27.4 |
| Total | 180 | 84 | 84 | 100 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Defects Injected** | **Actual** | **To Date** | **To Date %** |
| Planning |  |  |  |
| Design |  |  |  |
| Code | 0 | 7 | 100 |
| Compile |  |  |  |
| Test |  |  |  |
| Postmortem |  |  |  |
| Total | 0 | 7 | 100 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Defects Removed** | **Actual** | **To Date** | **To Date %** |
| Planning |  |  |  |
| Design |  |  |  |
| Code | 7 | 7 | 100 |
| Compile |  |  |  |
| Test |  |  |  |
| Postmortem |  |  |  |
| Total | 7 | 7 | 100 |